平成22年度山口県ＢＣＰモデル策定事業

山口県中小企業ＢＣＰモデル

－建設業版－

【本編】

平成23年2月

山口県商工労働部経営金融課

はじめに

現下の厳しい経済状況の中で、地域産業の振興や雇用を担う中小企業の存在意義はますます重要さを増しているところです。まさに地域経済の基盤を担う中小企業個々の活力の維持や発展が求められています。

山口県ではこのたび、大手企業を中心に国内でも普及が進んできたＢＣＰ（Business Continuity Plan：事業継続計画）に着目し、県内の中小企業への普及、啓発を進めるとともに、企業個々の事業継続への活動支援に取り組むこととなりました。

ＢＣＰとは、企業が自然災害、事故、新型インフルエンザ等の疫病、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、各経営資源の損害を最小限にとどめ、重要な事業の継続と早期の復旧を可能とするために、平常時から行うべき対策や緊急時における事業継続のための対応策や代替手段などを取り決めておく計画のことです。

緊急事態は突然発生しますが、特に中小企業においては、経営基盤が脆弱であることが多いため、有効な対策を打つことができない場合、ともすれば事業の縮小や廃業に追い込まれるケースも考えられます。ＢＣＰに取り組むことでこのような事態を避ける対策を進めていくことが重要と考えます。

ＢＣＰに取り組むことによる企業への効用は、事業継続のために廃業や倒産を防止する他、以下の内容が考えられます。

- 国内の流通システムとして定着しているサプライチェーンの仕組みに相応し、取引先からの安定供給の要請に応えることができる（ＢＣＰ策定が大手企業からの取引条件とされることがある）

- 主要な取引先との取引契約の継続や、新たな取引創造に優位な立場を確保できる

- 危機管理あるいはリスクマネジメントに取り組む企業として、経済市場や地域社会の中で信頼を得ることができる

- 顧客、従業員、株主、金融機関など利害関係者への信頼を得ることや説明責任を果たす上で大きな効果が期待できる

- ＢＣＰの実践により、緊急事態において企業が早期に事業復旧をすることで、中断に伴う顧客や取引先の競合他社への流出やマーケットシェアの低下、さらには企業価値の低下を防ぐことができる

この「山口県中小企業ＢＣＰモデル」は、このようなＢＣＰ構築の有効性を鑑み、県下の多くの中小企業者がＢＣＰに取り組んでいただけるように作成したものです。

作成にあたっては、策定モデルとしてなるべくリアルな企業イメージを感じ取っていただきたいため、企業の業種と立地環境（地区）を特定しています。

業種においては、業種毎に想定する災害等の種類、企業の中核をなす重要事業の特定、目標復旧時間の設定、想定される被害の内容、復旧の対応策などの内容が異なるため、今回は以下の６業種に沿ったものを作成しました。

また、立地環境においても、本県は瀬戸内海沿岸エリア、日本海沿岸エリア、内陸エリアなど、気候環境が地域によって大きく違うことや、将来想定される地震・高潮・洪水・土砂災害などの自然災害環境が異なるため、以下の６地区を想定したものを作成しました。

- 製造業（食品） ：下関市

- 建設業（土木） ：萩市

- 卸・小売業　　 ：宇部市

- 運輸業（陸運） ：岩国市

- 運輸業（海運） ：周南市

- 情報サービス業 ：山口市

この「山口県中小企業ＢＣＰモデル」を参考にされ、そしてＢＣＰ作成や運用につながることで、県下の中小企業が災害や突発の事故等に強い企業体質構築と事業継続（永続）を目指すための経営戦略構築の一助になれば幸甚です。

最後に、「山口県中小企業ＢＣＰモデル」の策定に当たり、企業情報の提供等格別のご協力を賜りました企業の関係者をはじめ、専門家としてとりまとめをいただいた、有限会社薗田経営リスク研究所の代表取締役　薗田恭久様、また、本事業の推進員として企業を訪問し、企業情報の収集に当たられましたＢＣＰ推進員の皆様に厚くお礼を申し上げるとともに、今後とも一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

建設業のモデル企業について

モデル企業である「株式会社城下町建設」は実在しない架空の企業です。しかしながら、事業の内容等につきましては、実在する複数の企業の詳しい情報を基にモデル化したものです。

以下、このモデル企業の置かれた立場と経営の考え方、事業環境、自然環境およびＢＣＰ策定に向けた経緯等について説明します。

１．当該企業の置かれた立場と経営の考え方

城下町建設は、山口県萩市にて土木工事を主体とした建設業を営む会社です。

昭和後期に創業し、好景気や消費の拡大という経済環境を背景に、独自の施工技術や販路開拓を進め、今日では従業員約30人の企業として地域の建設産業を担う地域経済には欠かせない立場となっています。

しかしながら、近年、施工技術の高度化、公共工事予算の削減、市場競争の激化、価格競争などの影響を受け、建設業界は総じて厳しい事業環境にあるといわれています。現に、最近においては近隣の中小・零細の同業者の廃業も見受けられるようになっています。

社長の山田実さんは、父が興した城下町建設の2代目として事業を引き継いでいます。厳しい経営環境にありながら、先代の作った企業理念を踏襲するとともに、さらなる経営革新に挑戦しながら、これまで以上に“環境変化に強い経営の仕組み作り”を目指しています。

２．当該企業を取り巻く事業環境

主な契約先は、山口県・萩市・建設業および一般施主などで幅広い顧客に対応しています。

近年、これらの取引先への生き残りをかけた業界競争が一層激しくなってきています。取引先からは、低価格、施工の安定性の確保はもとより、最近では特に“納期の確実な履行”が要請されています。これは、近年コンプライアンスが浸透してきたこと、契約工事により中断された公共施設運営に支障が発生すること、また、発注元の建設業の施工管理全体に大きな影響を与えることになり、納期が遅れることが当該契約先の多くの関係者に多大な影響を与える恐れがあることから、多くの契約先から厳しく要請されているものです。

納期の確実な履行の要請は、自社のリスク要因ともなっています。

３．当該企業の自然環境

社屋は、萩市の市街地に位置し、周囲は各種の商業施設や公的機関、また住宅が立ち並ぶ平野部に立地しています。また近くには松本川が流れ、日頃はのどかで住みやすい大変恵まれた環境で事業活動を行っています。

しかしながら、この地域は、松本川、橋本川に挟まれた三角州の中にあり、川の氾濫による浸水等の自然災害も懸念されている地域でもあります。また日本海にも程近く、台風による高潮も心配されています。さらに、市内には萩北断層が確認されており、地震の発生も想定しておく必要のある地域です。

４．ＢＣＰ策定の経緯

山田社長は、平時の環境における事業活動についての経営計画はしっかりと立てており、厳しい経営環境にありながら、事業は何とか進めることができることを確信しています。

しかしながら、前述のように、城下町建設では関係先との事業上のリスクを抱えた事業構造となっており、取引先への影響や不安を解消することが事業推進上重要な課題となっています。また、ひとたび大きな地震や水害等が発生した場合、会社の存続に大きな影響を与えかねないと不安を抱いておりました。

一方、山田社長は、所属する同業者組合の活動にも積極的です。某日、組合活動を支援する県内の支援機関が主催する“ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー”が開催されることを知りました。その内容を見てどのようなものかと関心をもち、参加することとしました。

城下町建設では、そもそも防災計画は作っておりました。山田社長の関心は、この防災計画とＢＣＰは似たようなものなのか、それとも違うのか、違うのであれば何が違うのか、という点でした。

セミナーに行き、その疑問はすぐに解消しました。それは、ＢＣＰはどのような災害や事故に遭遇しても、事業の中断に伴う市場競争力の低下や企業価値の低下を防ぐために、重要な事業を中断させないこと、また、万一中断しても、限られた経営資源を活用して目標としている期限内に事業を再開させることを目的とした“経営戦略”であることが理解できたのです。

これまでの防災計画が、特に人命を守るなど災害時の一次対応を目的とした防災対策にとどまるものだったのに比べ、ＢＣＰは、人の命はもとより、会社の命も途絶えさせないようにするために、もっと広い視点でとらえた“リスクに強い企業を作るための経営管理手法”であることが分ったのです。

山田社長は、セミナー終了後、すぐに幹部を招集し、ＢＣＰの概念や有効性について解説し、自社での作成の必要性を説明しました。

しかしながら、幹部からは必要性は理解するものの、どのように作り、またどのようにこれを自社に定着させるかが難しいのではないか、との意見もありました。

そこで、山田社長は、社内の中堅幹部を中心とした“ＢＣＰ策定プロジェクト”を立ち上げ、外部の専門家を交えて、自社のＢＣＰ策定の目的、基本方針、ＢＣＰの範囲、ＢＣＰ策定方法、運営方法および作成スケジュールなどを協議し、その検討結果を“ＢＣＰ策定計画”としてまとめ、再度幹部会にて説明し、幹部の了承を得た後に、ＢＣＰ作成の実行を指示しました。

ＢＣＰ策定プロジェクトは、ＢＣＰ策定計画に従い、なるべく現場の責任者からの意見を取り入れながら策定作業を進め、自社の「事業継続計画」の初版を作ることに至りました。

今後は、事業継続計画のＢＣＰ運用の仕組みに従い、点検・是正・見直しを図っていき、この事業継続計画の精度を高めていく予定です。

平成２２年度山口県ＢＣＰモデル策定事業

建設業版モデル

事業継続計画

株式会社城下町建設

- 文書分類：社外秘扱い文書

- 発行日：2011年1月31日

- 改訂：バージョン1.0

目次

０．はじめに

目　次

０．１　本計画の目的						 3

０．２　企業概要						 3

１．基本方針

１．１　ＢＣＰの基本方針					 4

２．計画

２．１　対象災害の特定						 4

２．２　対象災害の情報						 4

２．３　重要事業の決定						 7

２．４　重要業務の決定						 7

２．５　目標復旧時間の設定					 7

２．６　重要業務に必要な経営資源の確認				 8

２．７　重要業務が受ける被害の想定				10

２．８　重要業務のリスク評価					12

２．９　事業継続のための対応策の検討				13

３．実施および運用

３．１　ＢＣＰ対応体制表					17

３．２　初動（インシデント）対応				18

３．３　ＢＣＰ発動						19

３．４　復旧活動						19

３．５　財務計画						20

４．教育・訓練

４．１　教育・訓練計画						21

５．点検・是正・見直し

５．１　点検　							21

５．２　是正							21

５．３　見直し							21

備考：関係資料

【様式①：企業基本情報】						22

【様式②：対象（優先）事業の絞込み】					22

【様式③：重要事業の業務プロセスの確認】				23

【様式④：各業務の影響度評価】						24

【様式⑤：経営資源の確認】						26

【様式⑥：リスク評価】							30

【様式⑦：事業継続対策】						34

【様式⑧：緊急時資金繰り計画書】					38

【様式⑨：教育・訓練計画書】						39

【様式⑩：ＢＣＰ運用チェックリスト】					40

【様式⑪：従業員連絡先リスト・安否確認チェックシート】			41

【様式⑫：主要取引先リスト】						42

【様式⑬：避難計画・避難経路図】					43

【様式⑭：備蓄品リスト】						44

【様式⑮：従業員携帯カード】						45

【様式⑯：災害情報収集先一覧】						46

０．はじめに

０．１　本計画の目的

当社における本計画作成の目的は、次のとおりである。

(1)想定される災害が発生しても、被災を最小限にとどめるよう予めリスクの回避、低減、移転及び保有の対応策を講じる。

(2)想定される災害発生時に、従業員の人命の確保と負傷の回避を図る。

(3)万一被災しても、従業員の雇用の確保が図られる仕組みを作る。

(4)万一被災しても、請負業務の履行を維持し、継続した取引先との関係を構築するとともに、最終顧客への契約業務の提供を途絶えさせない。

(5)事業中断にも、影響を受けない事業継続意識の高い企業体質の形成に繋げる。

０．２　企業概要

| No. | 項 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会社名 | 株式会社城下町建設 |
| 2 | 住所 | 萩市大字唐樋町A-1 |
| 3 | 業種 | （大分類）建設業 （中分類）総合土木工事業 |
| 4 | 売上高（年間） | 580,000（千円） |
| 5 | 従業員数 | 30名 |
| 6 | 設立年（西暦） | 1975年 |
| 7 | 主な顧客の種類（業種等） | 山口県、萩市、建設業、一般施主 |
| 8 | 主な設備（機械・装置等） | 本社社屋、資材倉庫、施工管理施設、採石場 工事車両7台、ダンプ3台、ブルドーザー1台、バックフォー3台 |
| 9 | 事業の特徴 | 一般土木工事施工・管理 |

組織図

社長

業務部

土木部

営業部

土木課

砕石課

総務課

管理課

１．基本方針

１．１　ＢＣＰの基本方針

当社は、大災害被災時の対応を図る事業の継続の仕組みを作ることで、従業員の安全確保、雇用の維持、取引先との関係維持、諸関係先の信用・信頼の確保、併せて経営安定の確保を目指す。

そのために、事業継続計画（狭義のＢＣＰ）の策定により、計画立案による不測事態への備えと、不測の事態発生時の早期復旧への運用を規定する。さらに、ＢＣＭＳ（広義のＢＣＰ）の仕組みを作り、常に事業継続に対する意識の高い企業体質・企業文化の構築を目指す。

また、ＢＣＰ、ＢＣＭＳの構築にあたっては、政府等の各種ガイドラインおよびＢＳ25999の規格を参考にした内容の構成を目指す。

※ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画）

※ＢＣＭＳ：Business Continuity Management System（事業継続マネジメントシステム）

※ＢＳ25999：ＢＳＩ（英国規格協会）のＢＣＭＳの規格。現時点での世界のＢＣＭＳ規格におけるデファクトスタンダード（事実上の標準的規格）といわれている。

２．計画

２．１　対象災害の特定

当社の置かれた地理的リスク要因、過去の被災状況、今後可能性のある災害等を考慮し、当社の事業を継続する上で特に重要と思われる災害について検討した結果、当社の想定する対象災害は以下のとおりとする。（【様式①：企業基本情報】を参照）

(1)震度6強程度の地震の発生

(2)台風による高潮・風水害

(3)河川の氾濫による水害

具体的には、地震においては、地震の揺れによる従業員、建物、設備等への直接災害と、地震がもたらす社会インフラへの影響、仕入・販売先への災害等も想定する。

台風においては、台風の風雨による従業員、建物、設備等への直接災害と、台風がもたらす高潮、豪雨等による浸水などの災害を想定する。

河川の氾濫においては、増水による建物、設備等への直接災害と、水害がもたらす社会インフラへの影響等も想定する。

２．２　対象災害の情報

当社が立地する場所において、対象としている災害の過去情報、発生した場合の想定被害は次のとおりである。

(1)萩地域の特徴

山口県北部の日本海に面し、東は島根県境から西は長門市まで、南は山口市、美祢市に面している。

萩市中心部は、全国有数の規模を誇るデルタ地帯に発展している。旧・川上村から流れる阿武川（あぶがわ）は川島地区で2つに分かれ、橋本川と松本川となって日本海に注ぐ。また、両河川からは新堀川、藍場川といった小河川が分岐し、市街を流れている。

萩市中心部は平坦な地形が多いが、三見地区や旧町村部などは主に山間地にあり、特に旧旭村の佐々並地区、旧むつみ村、旧福栄村などは、標高100～400ｍの山に囲まれている。

三方を山、一方を海に囲まれており、中心市街地から周辺の市域・市町へ向かう際は必ず峠を越える必要がある。そのため、雨量が多い場合や積雪などで交通が遮断される場合が多々ある。

(2)過去の災害

①洪水

2009年(平成21年)7月21日　集中豪雨にて市内３河川が氾濫

玉江川岸の河川氾濫・道路冠水

②高潮

2009年(平成21年)7月15日　副振動　床上・床下浸水計53棟

湾や海峡においてはごく一般的に見られる現象で、数分から数十分程度の周期で海面の水位が数センチから数十センチほど変動する。萩市における副振動の被害は初めて。

高潮被害は平成16年台風15号以来。

副振動により海水が逆流した片上川

（田万川・江崎地区）

（出所：萩市　防災安全課「災害の記録」

http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28328

http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28316）

※写真・図表の詳細は出所ホームページでご確認ください。

(3)想定される災害

①地震

萩北断層　震度分布図

萩北断層は、山口県北部に震源を持つ地震規模M６.８の内陸（地殻内）地震である。

この地震による県内の最大震度は、萩市で震度６強が想定され、揺れによる建物全壊が発生する震度６弱以上のエリアは、萩市、美祢市、長門市、阿武町の５市町にみられ、面積率は、県全体の４.４％と想定される。

（出所:山口県地震被害想定調査報告書，2008

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/bousai/soutei.html）

※写真・図表の詳細は出所ホームページでご確認ください。

②洪水

萩市街地ハザードマップ

（出所：阿武川(萩地区)・橋本川　洪水避難地図

http://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/life/24752_35675_misc.pdf）

※写真・図表の詳細は出所ホームページでご確認ください。

２．３　重要事業の決定

当社では、事業継続のため、仮復旧活動を最優先することを対象とした重要事業の選定に際し、その選定要素として、現在の会社全体の売上への貢献と主要取引先との取引維持の２点を掲げる。その結果、事業別の売上高・利益率、主要取引先納入シェア等を勘案し、「造成工事事業」を重要事業として位置づける。（【様式②：対象（優先）事業の絞り込み】を参照）

想定した災害による不測事態発生に係る業務の中断が発生した場合、「造成工事事業」の復旧を最優先し、全ての経営資源を集中した対応を図る。

２．４　重要業務の決定

２．４．１　重要事業の業務プロセスの確認

当社では、想定した災害による不測事態発生に係る業務の中断が発生した場合、重要事業の「造成工事事業」の復旧を最優先に行うため、同事業の業務プロセスの抽出を行うとともに、各活動（アクティビティ）単位の経営資源構成要素を洗い出し、重要事業復旧に係る要因分析を行った。（【様式③：重要事業の業務プロセスの確認】を参照）

２．４．２　各業務の業務中断の影響度評価

【様式④：各業務の影響度評価】により、各業務の業務中断の影響度評価を実施した結果、以下の業務を特に重要な業務として評価対象業務に位置づけた。

(1)踏査・現地調査業務

(2)積算見積業務

(3)インフラ復旧工事への対応業務

(4)施工中現場の二次災害防止業務

２．５　目標復旧時間の設定

【様式④各業務の影響度評価】により、各業務の業務中断の影響度評価を実施した結果、特に重要な業務における目標復旧時間を、以下の内容で設定した。

(1)踏査・現地調査業務：3日

(2)積算見積業務：3日

(3)インフラ復旧工事への対応業務：1日

(4)施工中現場の二次災害防止業務：1日

以上の重要業務の目標復旧時間設定を考慮し、併せて「造成工事事業」全体の目標復旧時間を5日と設定する。

なお、当該事業の目標復旧レベルは、通常操業レベルの80％とする。

２．６　重要業務に必要な経営資源の確認

【様式⑤：経営資源の確認】により、特に重要な業務について必要な経営資源を確認した。

その結果、主な経営資源とその内容（レベル）は、次のとおりである。

(1)踏査・現地調査業務

①人：土木施工管理技士等の土木資格保持者で、敷地・工事環境調査から法規制調査までの経験が3年以上の者が2名必要

②機械装置：パソコン、プロッター、サーバは、ともに汎用品。代替機なし

③機械装置：ノートパソコン、各種測量機器は、ともに汎用品。代替機あり

④機械装置：車両は7台保有

⑤情報：法規制調査提出書類（紙情報・ＵＳＢメモリー）

⑥貸与資料（紙媒体）：軟弱地盤の判定に必要な資料（圧密沈下・液状化・地盤支持力）

⑦基本調査データ：データは、業務終了時ＵＳＢメモリーにバックアップして担当者のデスクに保管

⑧施工図面：データは業務終了時ＵＳＢメモリーにバックアップして担当者のデスクに保管

⑨地盤・地質データ：地盤、地質ボーリング調査は、外注調査結果情報のみ入手。データは紙媒体とＵＳＢメモリーにバックアップ

⑩電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑪携帯電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑫メール：一部従業員間で使用可能

⑬ボーリング調査：外注にて実施。市内外に数社あり

⑭水質調査：外注にて実施

⑮測定コンサルタント：予期せぬ事象（湧水、虚弱な地盤、埋設物等）が発生した場合は、発注者、施主に連絡して業者に依頼

⑯測定機器メンテナンス：外注にて実施。市内の営業所に一括依頼

⑰社屋・倉庫：非耐震設計

(2)積算見積業務

①人：計算ソフト（応力計算、安定計算）、ＣＡＤが使用できて、現場経験が3年以上の者が4名必

要

②機械装置：パソコン、プロッター、サーバは、ともに汎用品。代替機なし

③機械装置：ノートパソコンは汎用品。代替機あり

④構造計算データ：データは業務終了時ＵＳＢメモリーにバックアップして担当者のデスクに保管

⑤マニュアル（紙媒体）：土木舗装マニュアル、道路土工指針（公共）。複写で保存管理

⑥施工計画書：ＶＥ（責任施工工事案件）提案型、設計・施工・仮設計画書。データはＵＳＢメモリーにバックアップして担当者のデスクに保管

⑦回線：インターネット（光回線）

⑧電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑨携帯電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑩メール：一部従業員間で使用可能

⑪機器メンテナンス：市内にメーカーサービス拠点あり

⑫構造計算：公共入札工事で大型工事の場合は、建設コンサルタント会社に外注。代替業者あり

⑬電気：有事の際は自家発電装置（防音装置付）を活用

⑭バッテリー：汎用品を準備。パソコン用の代替品あり

⑮社屋・倉庫：非耐震設計

(3)インフラ復旧工事への対応業務

①人：施主・自治体からの要請を受け、災害規模に応じて必要人数（実務経験が3年以上の者）

②工事用車両：自治体、業界からの応援依頼で対応。トラック、ブルドーザー、バックフォー

③建設機械一式：リース会社へ必要機材、車両を緊急依頼

④機械装置：パソコン汎用品。代替機なし

⑤機械装置：ノートパソコンは汎用品。代替機あり

⑥情報インフラ：山口県防災課、萩市災害対策本部を通じての通信連絡網

⑦施工図面：復旧工事用（紙媒体）

⑧無線機：電話回線不能時緊急無線で対応

⑨電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑩帯電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑪メール：一部従業員間で使用可能

⑫協力会社：リース機材、リース車両台数に応じて関連業者に人員の応援要請

⑬土嚢：災害復旧物資、土砂崩れ、路肩崩壊補修用、河川の氾濫等災害時に使用

⑭社屋・倉庫：非耐震設計

(4)施工中現場の二次災害防止業務

①人：災害規模に応じて必要人数（実務経験が3年以上の者）

②工事用車両：トラック、ブルドーザー、バックフォー

③建設機械一式：特殊機械、特殊車両が多い。故障時はリース業者で対応

④機械装置：パソコン汎用品。代替機なし

⑤機械装置：ノートパソコンは汎用品。代替機あり

⑥施工データ：データは、業務終了時ＵＳＢメモリーにバックアップして担当者のデスクに保管

⑦無線機：電話回線不能時緊急無線で対応

⑧電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑨携帯電話：発注先、施主、各従業員との連絡用

⑩メール：一部従業員間で使用可能

⑪協力会社：リース機材、リース車両台数に応じて関連業者に人員の応援要請

⑫土嚢：災害復旧物資、土砂崩れ、路肩崩壊補修用、河川の氾濫等災害時に使用

⑬社屋・倉庫：非耐震設計

２．７　重要業務が受ける被害の想定

【様式⑥：リスク評価】により、特に重要な業務における当社の想定する対象災害について、経営資源ごとに、事業継続に影響が大きいと想定される被害を具体的にまとめた。

その結果、主な被害想定は、次のとおりである。

(1)踏査・現地調査業務

①震度6強の地震の揺れで、従業員が負傷

②震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、従業員が出社できず

③台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。従業員が出社できず

④震度6強の地震の揺れで、測量中の機器（ＴＯＴＡＬステーション、光波距離計測器、オートレベル（高低測量）等）が転倒し損傷

⑤震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

⑥震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

⑦震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑧震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。地質・地盤測量データが消失

⑨震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。法規制調査データ（埋設インフラ、道路加工等）が消失

⑩震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑪震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑫震度6強の地震で、通信回線が混雑。電話、携帯電話の通話が困難

⑬震度6強の地震で、調査コンサルタントが被災し、業務依頼ができず

⑭震度6強の地震で、測量機器メンテナンス会社が被災し、修理依頼ができず

⑮震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑯台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(2)積算見積業務

①震度6強の地震の揺れで、従業員が負傷

②震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、従業員が出社できず

③台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。従業員が出社できず

④震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

⑤震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

⑥震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑦震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。積算データが消失

⑧震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。構造計算データが消失

⑨震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。測量計算データが取り出せない

⑩震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。施工図面データが取り出せない

⑪震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑫震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑬震度6強の地震で、通信回線が混雑。コンサルタント構造計算等の委託情報が受け取れない

⑭震度6強の地震で、大きな工事の構造計算等を委託するサプライヤーが被災し、業務依頼ができず

⑮震度6強の地震で、機器メンテナンス会社が被災し、修理依頼ができず

⑯震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑰台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(3)インフラ復旧工事への対応業務

①震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、施工現場監理技術者が出社できず

②震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、機器オペレータが出社できず

③震度6強の地震の揺れで、施工現場監理技術者が負傷

④震度6強の地震の揺れで、機器オペレータが負傷

⑤台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。施工現場監理技術者が出社できず

⑥台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。機器オペレータが出社できず

⑦台風による高潮、および水害により、災害復旧で要請される工事建機が冠水し出動できない

⑧震度6強の地震の揺れで、倉庫が崩壊し、災害復旧で要請される工事建機が出動できない

⑨震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

⑩震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

⑪震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑫用水路の氾濫（内水氾濫）で、社屋が浸水し、災害現場の施工図面が汚損し確認ができない

⑬震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑭震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑮復旧工事作業中に、緊急用無線機が水没。通信不能

⑯震度6強の地震で、協力会社が被災。インフラ復旧（道路）工事に作業員が動員できない

⑰震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑱台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(4)施工中現場の二次災害防止業務

①震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、施工現場監理技術者が出社できず

②震度6強の地震の揺れで、交通網が寸断、機器オペレータが出社できず

③震度6強の地震の揺れで、施工現場監理技術者が負傷

④震度6強の地震の揺れで、機器オペレータが負傷

⑤台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。施工現場監理技術者が出社できず

⑥台風による高潮、および水害にて幹線道路が冠水。機器オペレータが出社できず

⑦台風による高潮、および水害により、施工中工事建機が冠水し稼動せず

⑧震度6強の地震の揺れで、倉庫が崩壊し、建機が出動できない

⑨震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

⑩震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

⑪震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑫震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑬震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑭作業中に、緊急用無線機が水没。通信不能

⑮震度6強の地震で、協力会社が被災。工事に作業員が動員できない

⑯震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑰台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

２．８　重要業務のリスク評価（リスクアセスメント）

【様式⑥：リスク評価】により、特に重要な業務における当社の想定する対象災害について、経営資源ごとにリスク分析、リスク評価を行った。

その結果、特にリスクレベルの高い経営資源は、次のとおりである。

(1)踏査・現地調査業務

①震度6強の地震の揺れで、従業員が負傷

②震度6強の地震の揺れで、測量中の機器（ＴＯＴＡＬステーション、光波距離計測器、オートレベル（高低測量）等）が転倒し損傷

③震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

④震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

⑤震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑥震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。地質・地盤測量データが消失

⑦震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。法規制調査データ（埋設インフラ、道路加工等）が消失

⑧震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑨震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑩震度6強の地震で、測量機器メンテナンスが被災し、修理依頼ができず

⑪震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑫台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(2)積算見積業務

①震度6強の地震の揺れで、従業員が負傷

②震度6強の地震の揺れで、サーバが転倒。動作不能

③震度6強の地震の揺れで、机上のパソコンが落下し損傷

④震度6強の地震の揺れで、複合機が転倒し損傷

⑤震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。積算データが消失

⑥震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。構造計算データが消失

⑦震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。測量計算データが取り出せない

⑧震度6強の地震の揺れで、ノートパソコンが机上から落下。施工図面データが取り出せない

⑨震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑩震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑪震度6強の地震で、通信回線が混雑。コンサルタント構造計算等の委託情報が受け取れない

⑫震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑬台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(3)インフラ復旧工事への対応業務

①震度6強の地震の揺れで、施工現場監理技術者が負傷

②震度6強の地震の揺れで、機器オペレータが負傷

③台風による高潮、および水害により、災害復旧で要請される工事建機が冠水し出動できない

④震度6強の地震の揺れで、倉庫が崩壊し、災害復旧で要請される工事建機が出動できない

⑤用水路の氾濫（内水氾濫）で、社屋が浸水し、災害現場の施工図面が汚損し確認ができない

⑥震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑦震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑧復旧工事作業中に、緊急用無線機が水没。通信不能

⑨震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑩台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

(4)施工中現場の二次災害防止業務

①震度6強の地震の揺れで、施工現場監理技術者が負傷

②震度6強の地震の揺れで、機器オペレータが負傷

③台風による高潮、および水害により、施工中工事建機が冠水し稼動せず

④震度6強の地震の揺れで、倉庫が崩壊し、建機が出動できない

⑤震度6強の地震で、広域で停電。作業中パソコンデータが消失

⑥震度6強の地震の揺れで、机が転倒。バックアップ（ＵＳＢメモリー）が損傷

⑦作業中に、緊急用無線機が水没。通信不能

⑧震度6強の地震の揺れで、社屋・倉庫の壁面が剥がれ落ち、屋根が破損し落下する

⑨台風による水害で、社屋・倉庫が浸水。業務が中断する

２．９　事業継続のための対応策の検討

【様式⑦：事業継続対策】により、特に重要な業務における当社の想定する対象災害について、経営資源ごとにリスク対応策の検討を行った。

その結果、主な対応策は、次のとおりである。

(1)踏査・現地調査業務

【事前対策】

①各種ＯＡ機器の転倒防止策（軽易な作業）

②無停電電源装置（ＵＰＳ）の設置

③モバイル対応ノートパソコンの設置

④非常用バッテリー（パソコン用）整備

⑤各種データ（紙媒体・ＵＳＢメモリー）の耐火金庫への保管検討

⑥発注先、施主、従業員との連絡先確保（携帯電話番号・同メールアドレス表作成）

⑦通信用予備ネットワークケーブルの確保

⑧メーカー（ＯＡ機器、測量機器）のメンテナンス体制強化

⑨外注調査会社の代替依頼先確保（萩市外）

⑩測量機器メンテナンス会社の代替依頼先確保（萩市外）

⑪非常時対応も含め、別の敷地に大型土嚢、資材を確保

⑫社屋・倉庫の耐震補強工事の実施

【災害発生時対応】

⑬調査の交代要員2名確保（有資格者多数在籍のため、代替確保は容易）

⑭従業員の長期的な出社困難を想定した場合、ＯＢ人材の活用も検討する

⑮代替車両の確保

⑯各種測量機器の修理

⑰各種測量機器のレンタルによる調達

⑱各種ＯＡ機器の修理

⑲自社での測量が困難な場合は、建設コンサルタント会社に測量依頼

⑳自社保有の自家発電装置の能力を超える場合は、自家発電装置の追加調達（リース）

(2)積算見積業務

【事前対策】

①モバイル対応ノートパソコンの設置

②各種ＯＡ機器の転倒防止策（軽易な作業）

③無停電電源装置（ＵＰＳ）の設置

④非常用バッテリー（パソコン用）整備

⑤各種データ（紙媒体・ＵＳＢメモリー）の耐火金庫への保管検討

⑥発注先、施主、従業員との連絡先確保（携帯電話番号・同メールアドレス表作成）

⑦通信用予備ネットワークケーブルの確保

⑧メーカー（ＯＡ機器、測量機器）のメンテナンス体制強化

⑨外注依頼先（構造計算）の代替依頼先確保（萩市外）

⑩非常時対応も含め、別の敷地に大型土嚢、資材を確保

⑪社屋・倉庫の耐震補強工事の実施

【災害発生時対応】

⑫積算の交代要員3名確保（対応可能者が8名在籍のため、代替確保は容易）

⑬従業員の長期的な出社困難を想定した場合、ＯＢ人材の活用も検討する

⑭ＣＡＤ、パソコン、プロッタープリンターの修理

⑮図面印刷の外部専門店への依頼

⑯各種パソコンデータの復旧作業

⑰ＵＳＢメモリーのバックアップデータの復旧作業

⑱自社保有の自家発電装置の能力を超える場合は、自家発電装置の追加調達（リース）

(3)インフラ復旧工事への対応業務

【事前対策】

①洪水ハザードマップ確認と建機倉庫周辺の安全確保（冠水想定量と、それに見合った対策の検討）

②各種ＯＡ機器の転倒防止策の実施

③モバイル対応ノートパソコンの設置

④無停電電源装置（ＵＰＳ）の設置

⑤非常用バッテリー（パソコン用）整備

⑥各種データ（紙媒体・ＵＳＢメモリー）の耐火金庫への保管の検討

⑦発注先、施主、従業員との連絡先確保（携帯電話番号・同メールアドレス表作成）

⑧緊急無線の導入

⑨県、市からの依頼を受ける通信連絡網の整備（窓口の一本化）

⑩衛星電話の検討

⑪外部協力会社との協力体制の整備

⑫非常時対応も含め、別の敷地に大型土嚢、資材を確保

⑬通常業務の契約時に、万一災害復旧工事が発生した場合の工事中断に係る条項を盛り込む

⑭社屋・倉庫の耐震補強工事の実施

⑮緊急災害対策本部の設置とマニュアル作り

⑯社会機能維持活動の想定・準備

⑰従業員に有事の際のための、応急措置と心肺蘇生法訓練を受講させる

【災害発生時対応】

⑱施主・自治体からの要請に応じて必要な要員を3年以上の実務経験者から派遣

⑲各種ＯＡ機器の修理

⑳各種パソコンデータの復旧作業

ＵＳＢメモリーのバックアップデータの復旧作業

外注会社、協力会社からの各種機材の調達およびオペレータ等の人員の確保

自社保有の自家発電装置の能力を超える場合は、自家発電装置の追加調達（リース）

(4)施工中現場の二次災害防止業務

【事前対策】

①洪水ハザードマップ確認と建機倉庫周辺の安全確保（冠水想定量と、それに見合った対策の検討）

②各種ＯＡ機器の転倒防止策の実施

③モバイル対応ノートパソコンの設置

④無停電電源装置（ＵＰＳ）の設置

⑤非常用バッテリー（パソコン用）整備

⑥各種データ（紙媒体・ＵＳＢメモリー）の耐火金庫への保管の検討

⑦発注先、施主、従業員との連絡先確保（携帯電話番号・同メールアドレス表作成）

⑧緊急無線の導入

⑨県、市からの依頼を受ける通信連絡網の整備（窓口の一本化）

⑩衛星電話の検討

⑪外部協力会社との協力体制の整備

⑫非常時対応も含め、別の敷地に大型土嚢、資材を確保

⑬通常業務の契約時に、万一災害復旧工事が発生した場合の工事中断に係る条項を盛り込む

⑭社屋・倉庫の耐震補強工事の実施

⑮緊急災害対策本部の設置とマニュアル作り

⑯機能維持活動の想定・準備

⑰従業員に有事の際のための、応急措置と心肺蘇生法訓練を受講させる

【災害発生時対応】

⑱施工現場の規模、被災状況により派遣の人数は決める。その際、二次災害の恐れがある場合は、集中的に人数をかける応急処置を実施。二次災害の恐れがない場合は、少人数で応急処置を実施

⑲自社の工事車両、重機、他必要機材を優先に充当

⑳各種ＯＡ機器の修理

各種パソコンデータの復旧作業

ＵＳＢメモリーのバックアップデータの復旧作業

外注会社、協力会社からの各種機材の調達およびオペレータ等の人員の確保

自社保有の自家発電装置の能力を超える場合は、自家発電装置の追加調達（リース）

３．実施および運用

３．１　ＢＣＰ対応体制表

当社のＢＣＰ対応体制と指揮命令系統は、以下の内容である。

ＢＣＰ対応体制・指揮命令

【ＢＣＰ対策本部】

本部長：社長

同代理：業務部長

【財務管理班】

責任者：業務部長

同代理：業務課長

【復旧対応班】

責任者：土木部長

同代理：土木課長

【人材管理班】

責任者：業務部長

同代理：業務課長

【対外調整班】

責任者：営業部長

同代理：営業課長

【全社情報管理室】

責任者：業務部長

同代理：業務課長

（業務内容）

・被害金額の算定

・復旧に係る費用試算、資金の調達、同運用

・事業維持のための費用試算、資金の調達、同運用

（担当者）

・吉田慶太

・佐藤幸作

・伊藤大輔

・

（業務内容）

・被害情報の把握

・初動対応の実行

・復旧対応計画の立案

・復旧対応班の編成

・復旧活動の実行

・復旧活動の状況管理

（担当者）

・田中健太

・山本貫太郎

・藤沢次郎

（業務内容）

・被害情報の把握

・負傷者の対応

・出勤困難者の対応

・帰宅困難者の対応

・復旧対応人材編成

・備品、食料品等の確保

（担当者）

・加藤武治

・堀田正弘

・上野忠雄

（業務内容）

・被害情報の把握

・納入先への情報提供

・仕入先の情報収集

・配送業者の情報収集

・復旧資材等の調達

・交通網、通信網確認

（担当者）

・坂本大輔

・植田恭一

・野島昌人

(1)当社では、想定した災害による不測事態発生に係る業務の中断が発生した場合、社長（代理：業務部長）の判断により、ただちにＢＣＰ対応体制を編成する。以下、通常の事業運営の指揮命令系統から、当該体制の指揮命令系統に切り替える。

(2)ＢＣＰ対応体制のＢＣＰ対策本部長は、当社社長とする。ただし、社長不在の場合は業務部長が代行する。

(3) ＢＣＰ対策本部長をサポートする全社情報管理室を設置する。責任者は業務部長とする。ただし、業務部長不在の場合は業務課長が代行する。

(4)ＢＣＰ対応体制には、財務管理班、復旧対応班、人材管理班、対外調整班で構成する。各班の責任者は次のとおりとする。

・財務管理班　責任者：業務部長（代理：業務課長）

・復旧管理班　責任者：土木部長（代理：土木課長）

・人材管理班　責任者：業務部長（代理：業務課長）

・対外調整班　責任者：営業部長（代理：営業課長）

(5)従業員は、ＢＣＰ対応体制の班編成に従い、各業務を遂行する。

ＢＣＰ発動

初動対応

仮復旧対応

本復旧対応

災害発生

↑

操業度

時　間→

本復旧レベル

仮復旧レベル

ＢＣＰ対応の流れ

３．２　初動（インシデント）対応

想定した災害が発生した場合、事業継続のため以下の内容で、初動対応を図る。

(1)ＢＣＰ対策本部長により、初動対応が発令される。

(2)初動対応は、避難、初期防災活動および被害状況の把握を主たる目的とする。

(3)避難は、ＢＣＰ対策本部長の避難命令の発動により、【様式⑬：避難計画・避難経路図】に基づいて、所定の避難場所に、所定の避難経路を参考に実施する。

(4)初期防災活動は、自社の防災計画に従い、人命救助、負傷者の治療、従業員・その家族の安否確認、二次災害の防止などを行う。

(5)被害状況の把握は、全社情報管理室を中心に、人的被害、建物・設備等の物的被害、通信システム、ライフライン等について正確に把握する。

(6)全社情報管理室は、山口県、萩市、マスコミ等からの情報収集を行う。

(7)状況に応じて、地域の被災住民の支援など地域への支援活動も検討する。

３．３　ＢＣＰ発動

ＢＣＰの発動は、ＢＣＰ対策本部長から、以下の基準により判断し、宣言を行う。

(1)初動対応の、避難が概ね終了し、復旧活動への人員が確保できる状況となってきているか

(2)初動活動の、初期防災活動における、人命救助、負傷者の治療、従業員・その家族の安否確認、二次災害の防止などが進み、復旧活動への展開が可能な状況であるかどうか

(3)初期活動における、人的被害、建物・設備等の物的被害、通信システム、ライフライン等について、被害状況の把握が進み、復旧活動への展開は可能かどうか

(4)仕入先、納品先等の事業活動、公共インフラの回復等、事業再開に向けた社外の環境はどうか

(5)自社の重要事業において、事業継続の対応策に基づいて、復旧活動が推進できる状況が整ってきているか

３．４　復旧活動

３．４．１　仮復旧活動

ＢＣＰ発動により、中断した重要事業の目標復旧時間内の業務再開を目指す。当社の重要事業である「造成工事事業」の仮復旧活動は以下のとおりである。

(1)目標復旧時間は5日とする。また、目標復旧レベルは、通常操業レベルの80％とする

(2)ＢＣＰ対策本部長は、当社のＢＣＰ対応体制表に従い、直ちに全社情報管理室の情報に基づいた仮復旧行動計画の作成を取りまとめる

(3)仮復旧行動計画に基づき、各班は以下の業務を実施する

・復旧対応班は、「造成工事事業」全体のそれぞれの業務ごとに人員、機械装置・設備、ＩＴ・データ、通信、メンテナンス等の現状の把握を行い、「２．９の事業継続のための対応策の検討」に基づく対応策をはじめ、「造成工事事業」全体を対象とした対応業務を推進する

・人員管理班は、従業員の安否情報、負傷情報等を把握する。その上で、仮復旧に必要な人材の編成を行う。状況に応じて、派遣等による社外の人材調達、取引先の応援、ＯＢの活用等による人材の確保を行う

・対外調整班は、取引先、仕入先、外注先等関係取引先に、被災状況の内容を伝えるとともに、復旧の見込みについて説明を行う。状況に応じて、納期の折衝、仕入れ材料の代替先の検討など仮復旧に向けた協力の要請を行う

・財務管理班は、被災情報に基づき、直ちに仮復旧のための費用の把握を行う。その上で、被災の復旧に伴う出資、事業停止に伴う営業利益減等を勘案した緊急資金繰り計画を作成する。状況に応じて、銀行等にも資金調達の折衝を行う。併せて、公的資金等の調達に向けた情報収集を行う

・全社情報管理室は、各班の仮復旧に係る進捗の情報収集に当たるとともに、随時ＢＣＰ対策本部長への報告を行う

・ＢＣＰ対策本部長は、全社の仮復旧活動の指揮を行うとともに、本復旧に向けた準備を進める

３．４．２　本復旧活動

複数の事業が中断している場合、ＢＣＰ対策本部は状況を判断し、復旧優先の順位を立てる。その復旧優先の順位にしたがって、会社全体の早期の業務回復と正常化を目指す。

(1)通常業務レベルへの目標復旧時間は30日とする

(2)ＢＣＰ対策本部長は、当社のＢＣＰ対応体制表（状況に応じて本復旧対応への再編成を行う）に従い、直ちに全社情報管理室の情報に基づいた本復旧行動計画の作成を取りまとめる

(3)本復旧行動計画に基づき、各班は本復旧活動を行う。手順については、仮復旧活動の手順に準拠する

３．５　財務計画

財務管理班は、ＢＣＰ対応に係る財務計画を、【様式⑧：緊急時資金繰り計画書】に従い作成する。

検討するべき内容は次のとおりである。

・被災に係る復旧費用の積算

・事業中断期間の損失（営業利益減）の積算

・手持ち資金の積算

・資金調達の是非の確認

・資金調達先の検討

ＢＣＰ対策本部長は、この緊急時資金繰り計画書を確認し、実行の判断を行う。

４．教育・訓練

４．１　教育・訓練計画

当社では、ＢＣＰへの意識定着を図るため、【様式⑨：教育・訓練計画書】に従い、教育・訓練を行う。

(1)教育については、毎年2回実施する

・毎年4月、一般従業員を対象に、防災・ＢＣＰ意識高揚を目的とした教育を行う

・毎年10月、現場主任以上を対象に、ＢＣＰ運用管理を目的とした教育を行う

(2)訓練については、毎年2回実施する

・毎年5月、全従業員を対象に、梅雨の時期に合わせて、 河川の氾濫による水害、台風による風水害、高波・高潮等に対応した訓練を行う

・毎年9月、全従業員を対象に、防災の日に合わせて、震度6強の地震を想定した地震による揺れ等に対応した訓練を行う

５．点検・是正・見直し

５．１　点検

当社では、業務部長の指示の下、各部門長が【様式⑩：ＢＣＰ運用チェックリスト】に従い、年に2度（決算月・中間決算月）点検を行う。

各部門長は、定められた期日以内に、業務部長宛にＢＣＰ運用チェックリストの提出を行う。

業務部長は、定められた期日以内に、各部門のＢＣＰ運用チェックリストの取り纏めを行う。

５．２　是正

当社では、教育・訓練の活動状況およびＢＣＰ運用チェックリストによる点検結果の確認を行い、不具合があれば是正措置を取りまとめる。

業務部長は、定められた期日以内に、取り纏めたＢＣＰ運用チェックリストの内容を精査し、不具合事項について改善、修正および追加の是正素案を立案する。

この是正素案に基づいて、年に1度（決算月）、ＢＣＰ会議を開催し、ＢＣＰに係る教育・訓練の活動状況およびＢＣＰ運用チェックリストによる点検結果を確認し、状況に相応した是正措置等に関する協議を行い、是正案を取りまとめる。

５．３　見直し

経営陣は、ＢＣＰ会議において取りまとめた是正案に基づいて、年に1度（決算月の翌月）見直し会議を実施する。

経営陣は、この会議の結果をもとに、必要に応じて、予算計画を含めたＢＣＰ計画全体の見直しを行う。

備考：関係資料

【様式①：企業基本情報】

【様式②：対象（優先）事業の絞込み】

【様式④：各業務の影響度評価】

【様式④：各業務の影響度評価】

【様式⑤：経営資源の確認】

【様式⑤：経営資源の確認】

【様式⑤：経営資源の確認】

【様式⑤：経営資源の確認】

【様式⑥：リスク評価】

【様式⑥：リスク評価】

【様式⑥：リスク評価】

【様式⑥：リスク評価】

【様式⑦：事業継続対策】

【様式⑦：事業継続対策】

【様式⑦：事業継続対策】

【様式⑦：事業継続対策】

【様式⑧：緊急時資金繰り計画書】

●復旧費用

|  | 復旧費用金額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 機械装置・設備 |  |  |
| ＩＴ・データ |  |  |
| 通信 |  |  |
| ライフライン |  |  |
| その他 |  |  |
| ①小 計（Ａ） |  |  |

●業務中断期間の損失

|  | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| ②商品・原材料喪失 |  |  |
| 売上高（目標－予想） |  |  |
| 粗利益（目標－予想） |  |  |
| 販売・管理費（目標－予想） |  |  |
| ③営業利益（目標－予想） |  |  |
| ④小 計（Ｂ） |  | ②＋③ |

●手持ち資金の積算

|  | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 現金・預金 |  |  |
| 損害保険金 |  |  |
| 経営者からの支援 |  |  |
| ⑤小 計（Ｃ） |  |  |

●資金調達の是非の確認

|  | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| ⑤－（①＋④） |  | マイナスであれば資金調達 |

●資金調達先の検討

|  | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 長州銀行 |  |  |
| 日本政策金融公庫 |  |  |
| 山口県・各市町村等 |  | 緊急融資制度の活用 |
| 調達資金合計 |  |  |

【様式⑨：教育・訓練計画書】

- 教育・訓練計画

| 名 称 | 期 日 | 目的・内容 |
| --- | --- | --- |
| 教育① | 毎年4月 | 一般従業員を対象とした防災・ＢＣＰ意識高揚教育 （実施内容） ・防災・ＢＣＰの目的・意義 ・当社のＢＣＰ対応体制・人員配置 ・計画の説明 ・実施の手順 ・日頃の心構え ・対応策の検討 等 |
| 教育② | 毎年10月 | 幹部職員を対象としたＢＣＰ運用管理教育 （実施内容） ・ＢＣＰの経営戦略上の目的・意義 ・当社のＢＣＰ対応体制・組織間連携・人員配置 ・計画の説明・内容の検討 ・実施の手順・内容の検討 ・ＢＣＰ運用責任者としての日頃の心構え ・対応策の検討 ・ＢＣＰに係る財務管理・資金運用 等 |
| 訓練① | 毎年5月 | 梅雨の時期に合わせて実施（水害対策が主） （実施内容） ・机上訓練（水害を想定した初動活動・復旧活動のシミュレーション） ・実地訓練（水害を想定した初動活動、特に防災・避難訓練） |
| 訓練② | 毎年9月 | 防災の日に合わせて実施（地震対策が主） （実施内容） ・机上訓練（地震を想定した初動活動・復旧活動のシミュレーション） ・実地訓練（地震を想定した初動活動、特に避難訓練） |

【様式⑩：ＢＣＰ運用チェックリスト】

| 期 日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 部門名 |  |
| 部門長名 |  |

- ＢＣＰ運用チェックリスト

| Ｎｏ | 内 容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本計画の目的に変更はないか |  |
| 2 | 企業情報に大きな変更はないか |  |
| 3 | ＢＣＰの基本方針に変更はないか |  |
| 4 | 対象としている災害に変更はないか |  |
| 5 | 重要事業の特定に変更はないか |  |
| 6 | 重要業務の特定に変更はないか |  |
| 7 | 目標復旧時間の変更はないか |  |
| 8 | 重要業務に必要な経営資源の内容に大きな変更はないか |  |
| 9 | 重要業務が受ける被害の想定に変更はないか |  |
| 10 | 重要業務のリスク評価に変更はないか |  |
| 11 | 事業継続のための対応策はこれで良いか |  |
| 12 | ＢＣＰ対応体制の仕組みはこれで良いか |  |
| 13 | ＢＣＰ対応体制表のメンバーに変更はないか |  |
| 14 | 初動対応の進め方はこれで良いか |  |
| 15 | ＢＣＰ発動の進め方はこれで良いか |  |
| 16 | 仮復旧活動の進め方はこれで良いか |  |
| 17 | 本復旧活動の進め方はこれで良いか |  |
| 18 | 財務計画の進め方はこれで良いか |  |
| 19 | 教育・訓練の進め方はこれで良いか。教育・訓練は計画どおり実行されているか |  |
| 20 | 点検の進め方はこれで良いか。事前対策・緊急時対応は準備ができているか |  |
| 21 | 是正の進め方はこれで良いか |  |
| 22 | 見直しの進め方はこれで良いか |  |
| 23 | その他の点について問題はないか |  |

| 特記事項 |  |
| --- | --- |

【様式⑪：従業員連絡先リスト・安否確認チェックシート】

【様式⑫：主要取引先リスト】

【様式⑬：避難計画・避難経路図】

【様式⑭：備蓄品リスト】

【様式⑯：災害情報収集先一覧】